Bakit Scrum Agile ang Ginamit

sa PLMun Inventory Nexus

Presentation / Defense Script

PLMun Inventory Nexus — BSCS 3D, Software Engineering 1

Prof. Mr. Melchor Paz — Academic Year 2025–2026

Speaker: Mendoza, John Erick

GUIDE: Italicized text in green = speaker script. Blue = panel Q&A.

# Introduction

"Good day po, Prof. Paz, at sa lahat ng panelists. Isa sa mga pinaka-critical na decision na ginawa namin sa project na ito ay ang pagpili ng development methodology. So bago po namin i-demo ang system, gusto po naming i-explain kung bakit namin pinili ang Scrum Agile Framework — at kung paano namin ito in-apply sa development ng PLMun Inventory Nexus."

# Part 1: Ano ang Scrum Agile?

"Para sa mga hindi pa po familiar, ang Agile ay isang approach sa software development kung saan ang system ay dine-develop nang step by step, hindi isang bagsakan. Ang Scrum naman po ay isang specific na framework sa ilalim ng Agile."

"Sa traditional na approach tulad ng Waterfall, kailangan mong tapusin muna ang lahat ng requirements, lahat ng design, bago ka mag-code. Tapos sa dulo ka lang mag-te-test. Ang problem doon — kung may nagbago sa requirements sa gitna ng development, mahirap nang mag-adjust."

"Ang Scrum po ay kabaligtaran. Nagde-develop ka sa short cycles na tinatawag na Sprints — bawat sprint, may nata-tapos na working feature. So every 2 weeks, may bago kayong makikita na gumagana sa system."

# Part 2: Bakit Scrum, Hindi Waterfall?

"Bakit po namin pinili ang Scrum over Waterfall? May limang major na dahilan po:"

## Dahilan #1: Nagbabago ang Requirements

"Una, sa project namin, hindi namin alam lahat ng requirements from the start. Noong nag-interview po kami sa PLMun staff about sa inventory process nila, maraming nagbago habang nag-de-develop kami. For example, ang priority system — originally, ang users ang nagse-set ng priority per request. Pero habang ginagawa namin ang system, na-realize namin na mas logical na ang item mismo ang may built-in priority — kaya HIGH ang microscope, LOW ang ballpen. Kung Waterfall ang ginamit namin, mahirap yan i-change kasi naka-lock-in na ang design."

## Dahilan #2: Early Feedback

"Pangalawa, gusto naming makakuha ng early feedback. Sa Scrum, every 2 weeks may Sprint Review kami — dine-demo namin ang working system. So sa Sprint 1 pa lang, nakita na namin na gumagana ang login at registration. Hindi namin hinintay na matapos lahat bago mag-test."

## Dahilan #3: Risk Mitigation

"Pangatlo, nag-mi-mitigate ng risk ang Scrum. Sa Waterfall, kung may mali sa design, malalaman mo lang sa dulo — last minute. Sa Scrum, dahil every 2 weeks nag-de-deliver ka ng working software, nakikita mo agad ang problems. For example, sa Sprint 3, nakita namin na ang notification system namin ay nag-i-spam ng notifications. Na-fix namin agad dahil na-detect namin sa sprint review — hindi po namin hinintay na maging final ang system."

## Dahilan #4: Team Coordination

"Pang-apat, ang team namin ay 6 members — may backend, frontend, designer, QA, at analyst. Sa Scrum, may daily standups kami — 15 minutes lang, nag-u-update kami kung ano ang ginawa kahapon, ano ang gagawin ngayon, at kung may blocker. Dahil dito, kahit magka-iba kami ng ginagawa, alam namin ang status ng bawat isa."

## Dahilan #5: Academic Calendar Fit

"At panglima po, ang Scrum ay nag-fi-fit sa academic calendar. Ang 2-week sprints namin ay naka-align sa grading periods — so every sprint review, may deliverable kami na pwedeng i-present."

# Part 3: Paano Namin In-apply ang Scrum?

"Now, paano po namin specifically in-apply ang Scrum sa project na ito? Let me walk you through the key elements."

## 3.1 Scrum Roles

"May tatlong Scrum roles po kami:"

- Product Owner — si Erick. Responsible sa pag-prioritize ng backlog, pag-define ng acceptance criteria, at liaison sa professor bilang stakeholder.

- Scrum Master — si Charl Stephen. Nag-fa-facilitate ng ceremonies, nag-re-remove ng blockers, at nag-e-ensure na sinusunod ang Scrum process.

- Development Team — lahat po kaming anim. Cross-functional team — may backend, frontend, design, QA, at analysis.

## 3.2 Sprints

"Nag-conduct po kami ng 4 sprints, plus isang Sprint 0 for foundation:"

| Sprint | Duration | Focus | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Nov–Dec 2025 | Architecture, ERD, Wireframes | Project foundation |
| Sprint 1 | Jan 1–14, 2026 | Authentication, Role System | Working login/register |
| Sprint 2 | Jan 15–28, 2026 | Inventory Management | Full inventory CRUD |
| Sprint 3 | Feb 1–14, 2026 | Request Workflow | Complete borrow/return flow |
| Sprint 4 | Feb 15–Mar 1, 2026 | Dashboard, Reports, Polish | Production-ready system |

"Every sprint po, may working software kaming nai-deliver. Hindi po kami naghintay na matapos lahat."

## 3.3 Scrum Ceremonies

"Sa bawat sprint, may 4 na ceremonies po kami:"

- Sprint Planning — Day 1 ng sprint. 2 hours sa Discord. Dito pinipili kung anong user stories ang gagawin.

- Daily Standup — Araw-araw, 15 minutes sa Messenger. Tatlong tanong: Ano ginawa ko kahapon? Ano gagawin ko ngayon? May blocker ba?

- Sprint Review — Last day ng sprint. Dine-demo ang working features.

- Sprint Retrospective — After review. Ini-identify kung ano ang naging okay, ano ang kailangan i-improve, at ano ang action items for the next sprint.

## 3.4 Product Backlog

"Lahat ng features ng system ay nakalista sa Product Backlog namin — 25 user stories po, with story points gamit ang Fibonacci sequence — 1, 2, 3, 5, 8, 13. Na-prioritize gamit ang MoSCoW method: Must Have, Should Have, Could Have, at Won't Have."

Halimbawa:

- Must Have: Login, Inventory CRUD, Request Approval — core features

- Should Have: Overdue detection, CSV/PDF export — important pero hindi showstopper

- Could Have: QR codes, favorites — nice to have

- Won't Have (this release): Email notifications, barcode scanning — naka-backlog for future

## 3.5 Velocity

"Na-track po namin ang velocity — kung ilang story points ang nata-tapos per sprint:"

| Sprint | Points | Velocity |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 26/26 | 100% |
| Sprint 2 | 23/23 | 100% |
| Sprint 3 | 37/37 | 100% |
| Sprint 4 | 30/30 | 100% |

"Na-achieve po namin ang 100% velocity dahil properly na-size ang stories during sprint planning. Ang Sprint 3 po ang pinaka-challenging — 37 points — but nag-commit ang team ng extra hours para ma-deliver."

# Part 4: Concrete Examples ng Scrum In Action

"Para makita niyo po na hindi lang documented ang Scrum namin kundi talagang ginamit namin, may mga concrete examples po:"

## Example 1: Sprint 2 Retrospective → Sprint 3 Improvement

"Sa Sprint 2 retrospective, na-identify namin na ang API responses ay masyadong malaki — walang pagination. So sa Sprint 3, nag-add kami ng itemsPerPage setting at server-side pagination. Yan po ay direct result ng retrospective action item."

## Example 2: Sprint 3 Scope Management

"Sa Sprint 3, ang original plan may kasama ang email notifications. Pero nag-realize kami na masyadong complex ang sprint — 37 points na. So ni-move namin ang email notifications sa backlog. Yan po ang Scrum — hindi ka nagfo-force ng scope na hindi kaya ng sprint."

## Example 3: Cross-Functional Collaboration

"Sa Sprint 2, si Dave ang gumawa ng Inventory page frontend, si Kimar ang gumawa ng backend API, at si Charl Stephen ang nag-design ng cards. Pero dahil sa daily standups, alam nilang lahat kung ano ang API format, kung ano ang color system, at kung anong fields ang kailangan. Walang nasayang na oras sa miscommunication."

## Example 4: Sprint Review Feedback

"Sa Sprint 1 review, napansin namin na kulang ang password strength feedback sa UI. In-add namin to sa backlog bilang improvement at na-implement sa Sprint 2. Yan po ang inspect and adapt principle ng Scrum."

# Part 5: Scrum vs. Waterfall Comparison

"Para mas malinaw po, ito po ang comparison kung Waterfall ang ginamit namin:"

| Aspect | Kung Waterfall | Kung Scrum (Ginawa Namin) |
| --- | --- | --- |
| Requirements change | Mahirap mag-adjust | Na-accommodate every sprint |
| Testing | Sa dulo lang | Every sprint may testing |
| Working software | Sa dulo lang makikita | Every 2 weeks may working demo |
| Risk | Late discovery ng problems | Early detection at resolution |
| Feedback | One-shot sa final defense | Continuous feedback every sprint review |
| Team sync | Monthly meetings | Daily standups |

"Kung Waterfall po ang ginamit namin, malamang ang priority system namin, ang notification cooldown, ang atomic stock deduction — lahat ng improvements na ginawa namin during sprints — hindi namin na-discover hanggang sa dulo. At mahirap na i-fix pag last minute."

# Part 6: Tools na Ginamit para sa Scrum

"At ito po ang tools na ginamit namin para i-implement ang Scrum process:"

| Tool | Scrum Purpose |
| --- | --- |
| GitHub Projects | Kanban board — To Do, In Progress, In Review, Done |
| GitHub Issues | Product Backlog — user stories with labels at assignees |
| Discord | Sprint Planning, Reviews, Retrospectives (voice calls) |
| Messenger | Daily Standups (text-based, asynchronous) |
| Google Sheets | Velocity tracking at burndown charts |
| Git Branches | Feature branches per user story (e.g., feature/US-12-request-form) |

# Closing

"So in summary po, pinili namin ang Scrum Agile dahil ito ang methodology na nag-a-allow samin na:"

- Mag-adapt sa changing requirements — hindi kami naka-lock sa isang design

- Mag-deliver ng working software every 2 weeks — hindi one-shot sa dulo

- Mag-collaborate effectively bilang 6-member team — through daily standups

- Mag-detect at mag-fix ng problems early — through sprint reviews at testing

- Mag-improve continuously — through retrospectives na nag-re-result sa real action items

"At ang result po — naka-deliver kami ng production-ready system in 8 weeks with 25 user stories, 116 story points, at 100% velocity across all 4 sprints."

"Iyan po ang Scrum Agile methodology namin sa PLMun Inventory Nexus. Maraming salamat po."

# Possible Panel Questions & Answers

Q: "Bakit hindi Waterfall? Mas simple diba?"

A: "Po, tama na mas simple ang Waterfall. Pero ang problem po sa project namin ay nagbabago ang requirements — for example, yung priority system at notification cooldown, na-discover lang namin during development. Kung Waterfall, mahirap i-accommodate yun. Ang Scrum allowed us to iterate at improve every sprint."

Q: "Paano niyo sinigurado na Scrum talaga ang ginagawa niyo at hindi lang freestyle?"

A: "Po, may structured ceremonies kami every sprint — Sprint Planning, Daily Standup, Sprint Review, at Retrospective. Lahat documented. May GitHub Projects board kami na Kanban-style — To Do, In Progress, Done. At may velocity tracking kami na nagpapakita ng progress per sprint. Hindi po freestyle — may process."

Q: "Ang Product Owner at Lead Developer pareho — hindi ba conflict of interest yun?"

A: "In industry po, tama na dapat hiwalay ang PO at dev. Pero sa 6-member academic team, practical decision po yan. Ang advantage — directly nababase ang backlog prioritization sa technical feasibility. At ang professor po namin ang nag-serve bilang external stakeholder na nag-va-validate ng deliverables."

Q: "100% velocity every sprint — realistic ba yan?"

A: "Po, na-achieve namin yan dahil properly na-size ang stories during planning. Hindi namin over-committed. Sa Sprint 3, na-defer namin ang email notifications para mag-focus sa core features — yan po ang sign na realistic ang planning namin, hindi namin pinilit lahat."

Q: "Paano ang daily standup kung mga estudyante kayo at hindi naman kayo magkakasama araw-araw?"

A: "Gumamit po kami ng asynchronous text-based standups sa Messenger group chat. Araw-araw, nag-po-post ang bawat member ng 3 things: ginawa kahapon, gagawin ngayon, at kung may blocker. Ito po ay recognized na adaptation ng Scrum para sa remote at distributed teams — lalo na after COVID, common na ito kahit sa industry."

Q: "Ano ang pinaka-challenging sprint at bakit?"

A: "Sprint 3 po — ang Request Workflow. 37 story points, pinaka-mataas. Kasi po ang request lifecycle ay complex — may approval flow, stock deduction na kailangan atomic para walang race condition, notification system na kailangan may cooldown para hindi mag-spam, at overdue detection na kailangan i-flag ang users. Pero na-deliver po namin lahat through proper task breakdown at team coordination."